| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元六 桩基础施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 1 钢筋混凝土预制桩施工 |  |  |
| 教学目的 | 了解预制桩的类型及其适用条件、桩的制作等知识 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握常用施工方法、施工工艺和注意事项以及预制桩的质量标准 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 1 钢筋混凝土预制桩施工 一、桩的相关概念 二、钢筋混凝土预制桩制作、起吊、运输和堆放 （一）桩的制作 （二）起吊 （三）运输 （四）堆放 三、锤击沉桩（打入桩）施工 （一）打桩机具 1. 桩锤 2. 桩架 3. 动力装置 （二）打桩施工 1. 打桩前的准备工作 2. 打桩施工过程 3. 质量控制 4. 质量问题及处理方法 5. 打桩影响及预防措施 四、静力压桩施工 （一）显著特点及适用情况 （二）机具设备 （三）施工过程 （四）工艺要点 （五）质量检验标准 五、其他打桩法 （一）振动沉桩 （二）水冲沉桩 |  |  |
| 巩固复习 | 钢筋混凝土预制桩施工 |  |  |
| 布置作业 | 简述筹资与投资循环控制测试工作底稿。 |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |
| 授课教师 |  | 授课班级 |  |
| 授课时间 | 年 月 日 星期 |  | 第 周 |
| 课程名称 |  | 授课时数 |  |
| 章 节 | 单元六 桩基础施工 |  |  |
| 课 题 | 学习任务 2 混凝土灌注桩施工 |  |  |
| 教学目的 | 了解灌注桩的类型及其适用条件等知识 |  |  |
| 教学重点与难点 | 掌握因地制宜施工的方法 |  |  |
| 教学内容、教学方法和教学过程 |  |  |  |
| 导入新课 | 学习任务 2 混凝土灌注桩施工 一、钻孔灌注桩 （一）干作业成孔灌注桩 1. 准备工作 2. 钻孔取土 3. 清孔 4. 吊放钢筋笼 5. 浇筑混凝土 （二）湿作业成孔灌注桩 1. 准备工作 2. 泥浆制备 3. 钻孔作业 4. 清孔 5. 吊放钢筋笼 6. 浇筑混凝土 （三）常见质量问题及处理 1. 孔壁坍塌 2. 钻孔偏斜 3. 孔底隔层 4. 夹泥或软弱夹层 5. 流砂 二、人工挖孔灌注桩 （一）适用范围 （二）机具设备 （三）构造要求 （四）施工程序 1. 施工准备工作 2. 开挖桩孔 3. 支撑护壁模板 4. 支设操作平台 5. 浇筑护壁混凝土 6. 拆除模板继续下一段施工 7. 安放钢筋笼 8 浇筑混凝土 （五）常见质量问题及处理 1. 塌孔 2. 井涌 3. 护壁裂缝 三、套管成孔灌注桩 （一）锤击沉管灌注桩 1. 桩机就位 2. 沉管 3. 清孔 4. 吊放钢筋笼、浇筑混凝土及拔管 （二）振动沉管灌注桩 1. 桩机就位 2. 沉管 3. 浇筑混凝土 4. 拔管 （三）常遇问题和处理方法 1. 断桩 2. 缩颈桩 3. 吊脚桩 4. 桩尖进水进泥砂 四、爆扩成孔灌注桩 （一）特点及适用范围 （二）施工程序 1. 成孔 2. 爆扩大头 3. 灌注桩身混凝土 （三）常遇问题和处理方法 1. 回落土 2. 拒爆 3. 拒落 4. 偏头 五、混凝土灌注桩质量检验标准 |  |  |
| 巩固复习 | 混凝土灌注桩施工 |  |  |
| 布置作业 | 混凝土灌注桩质量检验标准有哪些？ |  |  |
| 教学效果分析 |  |  |  |