工程量清单计价（采暖）试卷3答案

一、单项选择题：（1×20=20分）

1、某市立医院拟新建门诊大楼，该医院于2013年4月20日申领到施工许可证，根据我国《建筑法》的规定，该工程应在（ B ）前开工。

A．2013年4月20日      B．2013年6月20日

C．2013年10月20日     D．2014年4月20日

2、招标人需对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ C ）日前完成。

A．5      B．10      C．15     D．20

3、工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件，工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖（ A ）。

A．执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章

B．执业印章，并由执行咨询业务的总工程师签字、加盖个人印章

C．合同专用章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章

D．合同专用章，并由执行咨询业务的总工程师签字、加盖个人印章

4、新建一座大型综合商场，其中央空调工程属于（ D ）。

A．分部工程     B．单项工程     C．分项工程     D．单位工程

5、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节。仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（ ）。

A．成本核算-成本分析-成本考核    B．成本分析-成本考核-成本核算

C．成本考核-成本核算-成本分析    D．成本分析-成本核算-成本考核

6、合同订立过程必须经过的程序是（ C ）。

A．担保和承诺     B．要约和担保

C．要约和承诺     D．承诺和公证

7、工程造价的特点是（ D ）。

A．大额性、可调性、动态性和层次性

B．多样性、单体性、动态性和层次性

C．多样性、可调性、单体性和动态性

D．大额性、单体性、动态性和层次性

8、劳动定额分为产量定额和时间定额两类，时间定额和产量定额的关系是（ D ）。

A．相关关系  B．独立关系   C．正比关系   D．互为倒数

9、建设工程的工程造价与（A）在量上相等的。

A．固定资产投资　　B．流动资产投资

C．无形资产投资　　D．递延资产投资

10、概算定额与预算定额的主要不同之处在于（ D ）。

A．贯彻的水平原则不同

B．表达的主要内容不同

C．表达的方式不同

D．项目划分和综合扩大程度不同

11、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招标开标的时间和地点确定应为（ D ）。

A．招标文件中明确的某一时间和某一地点

B．提交投标文件截止的时间和所在的地点

C．招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点

D．提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点

12、当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（ C ）负责。

A．设计单位  B．建设单位  C．总承包单位 D．监理单位

13、对承包商而言，能最大限度的降低风险的合同形式是（ A ）。

A．成本加酬金合同    B．固定总价合同

C．可调总价合同    D．单价合同

14、标底编制的主要作用是（ B ）。

A．确定合同价格　　      B．评审投标人报价是否合理

C．指导投标人报价　　    D．控制施工图预算

15、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（ A ）。

A．评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说明、补正

B．投标人更改投标书的内容和报价

C．招标人更改招标文件说明的评标、定标办法

D．投标人再增加优惠条件

16、工程实际造价是在（ C ）阶段确定的。

A．招投标         B．合同签订

C．竣工验收       D．施工图设计

17、采暖管道项目特征描述中安装部位是指（B ）。

A．管道安装在楼板内、靠墙边

B． 管道安装在室内、室外

C．管道安装在厕浴间、起居室

D．管道安装在地上、地下

18、按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是（ A ）。

A．措施费    B．管理费     C．利润      D．风险费用

19、下列清单项目中其计量单位为“个”的是（B）。

A．疏水器        B．套管   C．管道支架      D．法兰

20、清单中支架分为管道支架和设备支架，其中管道支架的单件支架的质量在（）时其管道支架应执行设备支架。

A．100kg以上    B．100kg以下    C．50 kg以上    D．50 kg以下

二、多项选择题：（2×10=20分）

1、建筑施工企业有下列（ABD）行为的，与他人签订的建设工程施工合同无效。

A．将其承包的建设工程全部转包给其他符合资质条件的施工企业完成

B．将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C．将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成

D．借用有资质的建筑施工企业名义

2、建设工程项目按项目性质划分，可以分为（ABCDE）。

A．新建项目  B．扩建项目  C．改建项目 D．迁建项目  E．复建项目

3、建设工程承包合同签订的原则有（ABCDE）。

A．依法原则      B．严肃性与强制性原则      C．等价有偿原则

D．严密性原则     E．协作原则

4、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于（ ABC）。

A．工程性质   B．承包工程量的大小    C．发包人在招标文件中的规定

D．承包人的资质等级      E．招标方式

5、在工程建设程序的不同阶段需要确定的各种建筑工程的造价有（BCD ）。

A．设计估算       B．施工图预算      C．工程结算

D．工程决算       E．施工预算

6、管道清单项目项目特征中介质包括（ ABCDEF   ）。

A．热媒体       B．燃气     C．空调水

D．给水      E．排水      F．雨水

7、管道清单项目项目特征中压力试验按设计要求描述试验方法如（ ABC   ）。

A．泄露性试验     B．气压试验      C．闭水试验      D．压力试验

8、管道工程量计算不扣除阀门、管件及附属构筑物所占长度，其中管件包括（ABCD）。

A．减压器  B．疏水器   C．水表    D．伸缩器

9、套管清单项目其套管制作安装适用于（  ABCD ）等，应分别列项。

A．防水套管      B．填料套管   C．无填料套管     D．防火套管

10、下列关于供暖器具清单项目的说法正确的有（BCD）。

A．铸铁散热器不包括拉条制作安装

B．钢制散热器应按不同的结构形式，分别列项

C．光排管散热器包括联管制作安装

D．地板辐射采暖，包括与分集水器连接和配合地面浇筑用工

三、简答题：（2×5=10分）

1. 采暖管道的工程量计算顺序是什么？

答：采暖管道的工程量计算顺序应按水平干管安装，立管安装，支管安装的顺序计算，为后面计算支架、刷油及保温提供方便。

2. 采暖管道工程量计算规则是什么？

答：采暖管道工程量计算规则：按设计图示管道中心线以长度计算。

四、应用计算题：（50分）

下图为某教学楼的一层采暖通风平面图，采暖管道采用镀锌钢管。请参照北京市建设工程预算定额以及工程量清单计价规范的相关规定计算采暖水平管道的工程量。（图纸选用北京市怀柔区第一中学项目采暖工程的一层采暖通风平面图）

解答:从一层采暖平面图可以计算出：

-轴与-轴

镀锌钢管DN40：干管1.5+3.717=5.2m

镀锌钢管DN25: 干管L=0.2837+0.2285+8.565=9.1m

镀锌钢管DN20 干管L=6.334m

-轴与-轴：

镀锌钢管DN32：干管L=3.82m

镀锌钢管DN25：干管L=0.33+0.27+5.38+1.2+3.07=10.2m

镀锌钢管DN20：干管L=8.427m

-轴与-轴：

镀锌钢管DN25：干管L=4.724m

镀锌钢管DN20干管L=9.71m

-轴与-轴：

镀锌钢管DN25：干管L=0.267+1.64+1.2+2.4=5.5m

镀锌钢管DN20: 干管L=8.5m

依次计算汇总得出

镀锌钢管DN40：5.2m

镀锌钢管DN32：3.82m

镀锌钢管DN25：29.52m

镀锌钢管DN20：32.97m

工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 5.2 | 图示数量 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 3.82 | 图示数量 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 29.52 | 图示数量 |
| 4 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 32.97 | 图示数量 |